重庆市涪陵区水利局文件

涪水利发〔2022〕28号

重庆市涪陵区水利局 重庆市涪陵区发展和改革委员会 重庆市涪陵区财政局 重庆市涪陵区乡村振兴局

关于下达2022年第一批巩固脱贫攻坚成果

水利项目资金计划的通知

大顺镇、清溪镇、龙潭镇、马武镇、青羊镇、同乐镇、石沱镇、珍溪镇、大木乡人民政府，李渡街道办事处：

根据《关于下达全区2022年第一批巩固脱贫攻坚成果项目资金计划的通知》（涪委农办〔2021〕34号），为进一步提高全区农村饮水及农业灌溉保障工作，现将我区2022年度第一批巩固脱贫攻坚成果水利项目资金1222万下达给你们，并就有关事项通知如下：

一、切实加强组织领导

供水保障项目建设情况直接关系到巩固脱贫攻坚成果，各乡镇街道务必高度重视，切实加强组织领导，压实责任，采取过硬措施强力推进，确保项目建设进度、质量及管理机制落实。

二、严格项目计划管理

第一批巩固脱贫攻坚成果水利项目原则上应在2022年2月28日前实质性开工，并在2022年7月31日前必须全部竣工验收及拨付资金。各乡镇应制定项目的建设进度计划，倒排工期，务必确保项目建设按期推进。应切实加强财政专项衔接资金计划管理，严格按照财政衔接资金管理办法开展概预算、拨款、验收及审计工作。

三、严格项目组织实施

要严格按照建设程序，做好项目实施方案编制、报批。要严格按照招投标规定选择有资质有实力的施工单位，制定科学合理的施工方案。要加强施工管理，精心组织实施，严格执行工程建设安全管理有关规定，落实安全措施，确保施工安全。要严格执行工程建设质量标准，加强质量控制，确保工程建设质量。

四、严格执行项目建设管理制度规章

要严格按照水利项目建设管理程序，执行项目法人责任制、招投标制、合同制等建设管理制度，切实保证项目建设规范有序。要严格执行项目建设公示制度，接受社会和人民群众的监督。要严格执行财务管理制度和财经纪律，保障资金安全，干部安全。

五、严格落实项目建设绩效目标要求

要强化资金使用绩效意识，落实绩效主体责任，全面实施项目绩效管理，切实提高项目绩效，确保项目顺利通过绩效考核评价。

附件：1．涪陵区2022年第一批巩固脱贫攻坚成果水利项

目明细表

2．涪陵区2022年第一批巩固脱贫攻坚成果项目绩

效目标表

重庆市涪陵区水利局        重庆市涪陵区发展和改革委员会

重庆市涪陵区财政局           重庆市涪陵区乡村振兴局

2022年1月24日

（此件公开发布）

附件1

涪陵区2022年第一批巩固脱贫攻坚成果水利项目明细表

| 序号 | 主管部门 | 责任单位 | 项目名称 | 项目 类别 | 建设 性质 | 实施地点 | 时间进度 安排 |  | 建设计划内容及规模 | 财政补助资金（万元） | 其中财政专项 衔接资金 |  |  | 绩效目标 | 是否巩固脱贫村项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 实施年度 | 完工年度 |  |  | 中央资金 | 市级资金 | 区级资金 |  |  |
| 1 | 区水利局 | 大顺镇 人民政府 | 大顺镇大顺村茶产业水源配套工程 | 产业项目 | 改扩建 | 大顺村2、4组 | 2022 | 2022 | 整治大顺村二生桥、龙凤平2口山坪塘，服务大顺村产业发展。 | 60 | 60 |  |  | 改善2个社128人饮水安全，其中脱贫人口21人。 | 是 |
| 2 | 区水利局 | 清溪镇 人民政府 | 清溪镇丰收村水厂2022年供水保障工程 | 生活条件改善 | 新建 | 清溪镇丰收村 | 2022 | 2022 | 丰收村水厂设施设备提档升级，更换1-9社主管、支管、入户管，各社的总表闸阀，估算投入80万元。 | 80 | 80 |  |  | 扩大制水规模，改善水管老化引起的饮水安全和漏水现象。改善2500人饮水安全问题，其中脱贫人口456人。 | 是 |
| 3 | 区水利局 | 龙潭镇 人民政府 | 龙潭镇大寨村供水保障工程 | 村基础设施 | 改扩建 | 龙潭镇大寨村 | 2022 | 2022 | 新安装管道50管1200；32管5880m；25管6570m；20管16430m；水表278个，表前阀233个，表后阀233个。 | 30 |  | 30 |  | 解决1个村1100人安全饮水，其中脱贫人口151人。 | 否 |
| 4 | 区水利局 | 马武镇 人民政府 | 马武镇民协村、均田村、红专村供水保障工程 | 生活条件改善 | 改扩建 | 马武镇民协村、均田村、红专村 | 2022 | 2022 | 1．民协、均田村一户一表改造750户（含入户管道）。 2．红旗水库输水管网延伸3.2km110供水。 | 70 |  | 70 |  | 解决3个村1500人安全饮水，其中脱贫人口395人。 | 否 |
| 5 | 区水利局 | 青羊镇 人民政府 | 青羊镇双石片饮水提升改造工程 | 生活条件改善 | 新建 | 青羊镇平一社区、兴元村、山大村、工农村、迎龙村 | 2022 | 2022 | 更换安装DN150外PE内EP涂塑无缝钢管8000m。 | 285 |  | 285 |  | 解决5个村10932人安全饮水，其中脱贫人口979人。 | 否 |
| 6 | 区水利局 | 同乐镇 人民政府 | 同乐镇莲池村和前进村饮水主管网改造工程 | 生活条件改善 | 改扩建 | 同乐镇前进村、 莲池村 | 2022 | 2022 | 更换莲花池主管网dn80管2100m，前进村主管网dn159管300m，dn160管600m。 | 65 |  | 65 |  | 改善4000人农村饮水安全其中贫困人口197户，721人。 | 否 |
| 7 | 区水利局 | 区水利局 | 荣桂水厂、百胜水厂、雪峰水厂、大顺水厂维修改造工程 | 生活条件改善 | 改扩建 | 龙桥街道、百胜镇、同乐镇、大顺镇 | 2022 | 2022 | 水处理设施改造、厂容厂貌整治、厂区道路整改、输配水管网整修。 | 155 |  | 155 |  | 改善4个乡镇街道农村供水基础设施条件。改善114000人饮水安全，其中脱贫人口1132人。 | 否 |
| 8 | 区水利局 | 大木乡 人民政府 | 大木乡武陵村2022年人饮调节池工程 | 生活条件改善 | 新建 | 大木乡武陵村 | 2022 | 2022 | 修建150m³人饮蓄水调节池。 | 12 |  | 12 |  | 解决1个村107人饮水安全问题，其中脱贫人口8人。 | 否 |
| 9 | 区水利局 | 大木乡 人民政府 | 大木乡双江村供水保障工程 | 生活条件改善 | 新建 | 大木乡双江村 | 2022 | 2022 | 修建dn90供水管道15km。 | 145 |  | 145 |  | 解决1个村765人饮水安全问题，其中脱贫人口68人。 | 否 |
| 10 | 区水利局 | 石沱镇 人民政府 | 石沱镇富广村供水保障工程 | 生活条件改善 | 新建 | 石沱镇富广村1~12组 | 2022 | 2022 | 新安装PEDN110管道3km，改造入户管网PEDN63-20管道10.4km。 | 60 |  | 60 |  | 解决1个村1200人饮水安全问题，其中脱贫人口80人。 | 否 |
| 11 | 区水利局 | 珍溪镇 人民政府 | 珍溪镇中峰片区人饮主管网改造提升工程 | 生活条件改善 | 改扩建 | 珍溪镇新湾村、 渠溪村 | 2022 | 2022 | 安装DN65×3.0的钢管3km，DN50×2.75的钢管3km。 | 80 |  | 80 |  | 解决5个村人饮主管网老化问题。改善7133人饮水安全问题，其中脱贫人口411人。 | 否 |
| 12 | 区水利局 | 李渡街道 办事处 | 李渡片区农村供水工程老旧管网设施改造 | 生活条件改善 | 改扩建 | 李渡街道两龙、断桥、石龙、桂花园社区，云星、岚马村 | 2022 | 2022 | 村社DN160-20管网更换45.8km、泵站改造6处。 | 180 |  | 180 |  | 解决4个社区，2个村农村居民18900人饮水安全问题，其中脱贫人口344人。 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1222 | 140 | 1082 |  |  |  |

附件2

涪陵区2022年第一批巩固脱贫攻坚成果项目绩效目标表

| 单位信息： | 401001-重庆市涪陵区水利局（本级） |  | 预算项目： | 50010222T000002042000-市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 |  |  |  | 职能职责与活动： |  | 02-项目投资计划及资金安排 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门： | 401-重庆市涪陵区水利局 |  | 项目经办人： | 史志华 |  |  |  | 项目总额： |  | 1222 |  |  |  | 万元 |
| 预算执行率权重： |  |  | 项目经办人电话： | 13996789977 |  |  |  | 其中: 财政资金： |  |  |  | 1222 |  | 万元 |
| 年度目标： | 通过实施12个农村人饮保障工程，改善162265名乡村群众饮水安全，其中：脱贫人口4766人，实施项目可持续效益年度20年。 |  |  |  |  |  |  | 财政专户管理资金： |  |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位资金： |  |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会投入资金： |  |  |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款： |  |  |  |  |  | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) |  | 本年权重(%) |  | 指标方向性 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村人饮保障工程个数 |  | ＝ |  | 12 | 12 | 个 |  |  |  |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫人口 |  | ＝ |  | 4766 | 4766 | 人 |  |  |  |  | 正向指标 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮水安全受益人数 |  | ＝ |  | 162265 | 162265 | 人 |  |  |  |  | 正向指标 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | ＝ |  |  | 100 | % |  |  |  |  | 正向指标 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实施项目可持续效益年度 |  | ＝ |  |  | 20 | 年 |  |  |  |  | 正向指标 |  |

抄送：区水利供水公司。

重庆市涪陵区水利局办公室                2022年1月24日印发