重庆市涪陵区人民政府蔺市街道办事处文件

蔺市街道发〔2022〕28号

重庆市涪陵区人民政府蔺市街道办事处

关于2022年水利安全生产监管执法工作计划的通    知

各村（居）民委员会、建设单位、相关企业：

根据《安全生产法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等文件有关要求，为进一步落实安全生产监管职能和“一岗双责”主体责任。加强对街道辖区内在建水利工程、水利运行工程场所的监督检查，严控水利生产安全事故发生。结合街道水利安全生产实际和工作职责，特制订本监督执法工作计划。

一、工作目标

通过认真履行安全生产监管责任，加大执法检查工作力度，落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，落实安全生产各项措施，加强现场管理，提升街道安全管理水平，消除各类事故隐患，确保全街道水利行业2022年水利生产安全事故零死亡。

二、主要监管执法重点

（一）明确安全生产和监管主体责任

按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2020〕23号）及区级相关部门文件精神，今年继续深化开展落实企业安全生产主体责任行动，坚持分类指导，督促持续整改升级，全面建章立制，规范生产经营行为。按照《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发[2015]20号）文件精神落实“一岗双责”的安全生产责任体系，建立分管领导带队每月至少1次安全执法检查，农业服务中心水利办不定期对水利行业安全生产进行巡查，每一季度召开一次安全生产工作例会制度，建立完善检查、巡查等相关台账，做到年初有计划年终有总结。

（二）加强水利建设项目安全生产督查

2022年水利行业在建项目和即将开工建设的项目较多，安全生产形势严峻。为进一步加强在建水利工程建设质量、安全工作。加强施工现场检查，查看安全警示标志是否落实，安全员是否到位，安全措施是否可行等。进一步做好在建水利工程安全生产隐患排查工作，排查建设施工现场存在的安全隐患，并消除安全隐患；加强水利工程建设项目安全生产情况的监督检查，每个节点、每个岗位进行排查，不放过任何一个隐患和疑点。对发现的问题和隐患进行认真梳理和分类，立即整改；问题严重的要停工整顿，经检查合格后方可复工；一时难以完成整改的，落实整改措施、责任、时限、逐级上报，并落实有效监控措施。

- （三）强化水利运行工程安全措施到位

街道辖区内水利运行工程较多，有13个小（二）型水库、4个小（一）型水库、6个小水电站、2座水厂及1000多口山坪塘。首先以水库安全为重点。特别是汛期安全检查不容忽视，查看水库蓄水是否按有关规定组织实施，检查大坝、溢洪道等工作状况，监测设施、管理房等运行状况，管理员的日常巡查情况及其对本管理水库的各类预案熟悉情况和应急处理能力，查看各水利设施使用和维护情况。各类安全检查提出的问题整改情况等。其次是农村小水电。主要检查安全生产主体责任落实情况，各类安全生产规章制度执行情况，安全管理分类和整改，安全供电和事故应急预案编制等。三是集中供水工程。我街道共有2座水厂，涉及24个村（居）农户的供水，水质安全不容马虎。检查药品使用、储备制定是否健全，安全操作规程是否落实。水质控制是否到位。水厂安全防护措施是否到位，是否定期对水源、水池进行评价，蓄水设施是否定期进行清洗和消毒。对安全隐患是否发现并进行整改，设施运行记录是否健全等。四是山坪塘。检查山坪塘蓄水情况和渗漏情况，安全标识标牌是否齐全明显，管护责任是否落实到位等。

- （四）加强安全教育，提高安全意识。

一是督促水利建设项目施工企业安全教育议会制度落实到位，每天开工前进行班、组开会，培训安全注意事项及安全处置措施。特别是提高一线员工对安全生产的认识和让人人提高安全意识，减少安全事故的发生。二是继续持续开展安全月宣传活动，扩大安全教育人群，老少皆知安全生产的重要性，人人恪守安全红线。

附件：蔺市街道2021年水利安全生产监管执法工作检查计划表

重庆市涪陵区人民政府蔺市街道办事处

2022年3月17日

（此件公开发布）

| 附件： 蔺市街道2022年水利安全生产监管执法工作检查计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 时间 | 检查类别 | 检查内容 | 检查人员 | 备注 |
| 一月 | 节前检查 | 小（二）型水库、水电站、水厂和在建工程安全检查 | 分管领导、水库责任领导、电站责任领导、水利办工作人员 |  |
| 二月 | 综合检查 | 水厂和在建工程安全检查 | 分管领导及水利办工作人员 |  |
| 三月 | 综合检查 | 水电站、三峡水库消落区和在建工程安全检查 | 分管领导、电站责任领导、长江和梨香溪河长及水利办工作人员 |  |
| 四月 | 汛前检查 | 小（二）型水库、山坪塘、水电站、在建工程安全检查 | 分管领导、水库责任领导、电站责任领导、水利办工作人员 |  |
| 五月 | 汛期检查 | 小（二）型水库、在建工程安全检查 | 分管领导、水库责任领导及水利办工作人员 |  |
| 六月 | 汛期检查 | 水电站和在建工程安全检查 | 分管领导、电站责任领导及水利办工作人员 |  |
| 七月 | 汛期检查 | 小（二）型水库和在建工程安全检查 | 分管领导、水库责任领导及水利办工作人员 |  |
| 八月 | 汛期检查 | 山坪塘和在建工程安全检查 | 分管领导及水利办工作人员 |  |
| 九月 | 节前检查 | 三峡水库消落区、在建工程安全检查 | 分管领导、长江和梨香溪河长及水利办工作人员 |  |
| 十月 | 综合检查 | 在建工程安全检查 | 分管领导及水利办人员 |  |
| 十一月 | 综合检查 | 水电站和在建工程安全检查 | 分管领导、电站责任领导及水利办工作人员 |  |
| 十二月 | 综合检查 | 水厂和在建工程安全检查 | 分管领导及水利办工作人员 |  |

重庆市涪陵区蔺市镇党政办公室               2022年3月17日印