**涪陵区2023年区级重点建设项目（前期工作）**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **业主单位** | **建设内容及规模** | **总投资** | **2023年目标****形象进度** | **责任部门** |
|
| 高品质气凝胶衍生制品（服装、化妆品、树脂）产业基地 | 中科润资科技股份有限公司 | 项目总用地300亩，分两期建成：其中一期建成100吨高品质气凝胶粉体、20万立方米气凝胶服装保温材料、20吨化妆品、300吨气凝胶树脂的产能；二期建成200吨高品质气凝胶粉体、50万立方米气凝胶服装保温材料、30吨化妆品、600吨气凝胶树脂的产能。 | 200000  | 完成项目调研 | 白涛新材料科技城 |
| 白涛园区铁公水物流联运项目（一期） | 白涛园区集团 | 工程分两期实施，其中一期为新建郑家坝至大石溪码头二级公路连接道路9.315千米，路基宽12米；二期为新建标准厂房132000平方米，新建生态停车场105000平方米，新建货运堆场50000平方米。 | 80000  | 完成前期工作 | 白涛新材料科技城 |
| 建峰氟氯一体化项目 | 重庆建峰工业集团有限公司 | 建设2.4万吨二氟一氯甲烷（R22）、1万吨四氟乙烯（TFE）、5500吨含氟聚合物、4000吨六氟丙烯、3000吨三氟乙醇、5500吨系列含氟精细化学品、5万吨聚合氯化铝、2万吨一氯甲烷装置及项目配套设施。 | 78004  | 完成项目可行性研究 | 白涛新材料科技城 |
| 东方希望集团有限公司涪陵聚酯项目 | 东方希望集团有限公司 | 建设130万吨聚酯项目。项目分两期建设，一期建设1条65万吨聚酯生产线以及公用辅助设施、办公设施等项目，二期建设1条65万吨聚酯生产线 | 200000  | 开展工程可行性研究论证 | 临港经济区 |
| 太极医药城B区（龙桥）二期项目 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 新征土地430亩，建设前处理、提取、制剂、科研中试车间、综合办公楼及仓库、污水处理站等附属配套工程，建筑面积21.5万平方米，购置智能化设备1500余台（套）。 | 120000  | 完成可行性研究报告编制 | 临港经济区 |
| 涪陵新石大道一期项目 | 重庆市涪陵临港经济区建设发展集团有限公司 | 全长6.6公里城市主干路，设计速度60千米每小时，道路总宽度22米，双向四车道。建设内容包括道路、桥梁、结构、管网、照明、绿化及交通工程等。 | 83716  | 开展规划方案设计 | 临港经济区 |
| 涪陵太和抽水蓄能项目 | 中国长江电力股份有限公司 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 电站初拟装机容量1200兆瓦，安装4台混流可逆式水泵水轮机组，单机容量为300兆瓦。枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群及地面开关站等组成。（项目业主单位待定） | 700000  | 开展规划方案设计 | 区发展改革委 |
| 涪陵青龙抽水蓄能项目 | 重庆水利投资集团股份有限公司 | 电站初拟装机容量300兆瓦。枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群及地面开关站等组成。（项目业主单位待定） | 300000  | 开展项目预可研论证 | 区发展改革委 |
| 江东至白涛高速公路 | 区交通局 | 全长22公里,重庆境内长22公里。 | 480000  | 开展规划方案设计 | 区交通局 |
| 广安至涪陵铁路 | 区交通局 | 全长120公里,重庆境内长74.8公里。 | 1200000  | 开展规划方案设计 | 区交通局 |
| 涪陵至武隆高铁联络线 | 区交通局 | 全长77公里,重庆境内长77公里。 | 850000  | 开展规划方案设计 | 区交通局 |
| 重庆工贸职业技术学院新城区校区 | 重庆工贸职业技术学院 | 项目一期购置土地600亩，建设12.7万平方米校舍容纳5000人就学的新校区。 | 90700  | 完成初设批复 | 区教委 |
| 涪陵区李渡新区水厂工程（一期） | 重庆市涪陵区自来水有限公司 | 新建供水规模10万吨/日。 | 60641  | 完成前期工作，力争开工建设 | 区城管局 |
| 西部陆海新通道渝东南综合服务中心 | 重庆龙头港物流发展有限公司 | 结合龙头港水运口岸建设，整合联检单位办公、企业入住、综合服务等功能，估算建筑面积约2万平方米。 | 12000  | 完成前期工作，力争开工建设 | 区物流办 |
| 涪陵区历史文化遗址保护及乡村旅游建设工程 | 交旅集团 | 建巴王陵遗址博物馆7650平方米，建接待中心及管理用房1750平方米，建停车场6500米，建对外连接道500米；配套照明、管网、标识导视系统等。 | 15000  | 完成前期工作，力争开工建设 | 区文化旅游委 |
| 高品质气凝胶衍生制品（服装、化妆品、树脂）产业基地 | 中科润资科技股份有限公司 | 项目总用地300亩，分两期建成：其中一期建成100吨高品质气凝胶粉体、20万立方米气凝胶服装保温材料、20吨化妆品、300吨气凝胶树脂的产能；二期建成200吨高品质气凝胶粉体、50万立方米气凝胶服装保温材料、30吨化妆品、600吨气凝胶树脂的产能。 | 200000  | 完成项目调研 | 白涛新材料科技城 |
| 白涛园区铁公水物流联运项目（一期） | 白涛园区集团 | 工程分两期实施，其中一期为新建郑家坝至大石溪码头二级公路连接道路9.315千米，路基宽12米；二期为新建标准厂房132000平方米，新建生态停车场105000平方米，新建货运堆场50000平方米。 | 80000  | 完成前期工作 | 白涛新材料科技城 |
| 建峰氟氯一体化项目 | 重庆建峰工业集团有限公司 | 建设2.4万吨二氟一氯甲烷（R22）、1万吨四氟乙烯（TFE）、5500吨含氟聚合物、4000吨六氟丙烯、3000吨三氟乙醇、5500吨系列含氟精细化学品、5万吨聚合氯化铝、2万吨一氯甲烷装置及项目配套设施。 | 78004  | 完成项目可行性研究 | 白涛新材料科技城 |
| 东方希望集团有限公司涪陵聚酯项目 | 东方希望集团有限公司 | 建设130万吨聚酯项目。项目分两期建设，一期建设1条65万吨聚酯生产线以及公用辅助设施、办公设施等项目，二期建设1条65万吨聚酯生产线 | 200000  | 开展工程可行性研究论证 | 临港经济区 |
| 太极医药城B区（龙桥）二期项目 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 新征土地430亩，建设前处理、提取、制剂、科研中试车间、综合办公楼及仓库、污水处理站等附属配套工程，建筑面积21.5万平方米，购置智能化设备1500余台（套）。 | 120000  | 完成可行性研究报告编制 | 临港经济区 |
| 涪陵新石大道一期项目 | 重庆市涪陵临港经济区建设发展集团有限公司 | 全长6.6公里城市主干路，设计速度60千米每小时，道路总宽度22米，双向四车道。建设内容包括道路、桥梁、结构、管网、照明、绿化及交通工程等。 | 83716  | 开展规划方案设计 | 临港经济区 |
| 涪陵太和抽水蓄能项目 | 中国长江电力股份有限公司 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 电站初拟装机容量1200兆瓦，安装4台混流可逆式水泵水轮机组，单机容量为300兆瓦。枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群及地面开关站等组成。（项目业主单位待定） | 700000  | 开展规划方案设计 | 区发展改革委 |
| 涪陵青龙抽水蓄能项目 | 重庆水利投资集团股份有限公司 | 电站初拟装机容量300兆瓦。枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞室群及地面开关站等组成。（项目业主单位待定） | 300000  | 开展项目预可研论证 | 区发展改革委 |
| 江东至白涛高速公路 | 区交通局 | 全长22公里,重庆境内长22公里。 | 480000  | 开展规划方案设计 | 区交通局 |
| 广安至涪陵铁路 | 区交通局 | 全长120公里,重庆境内长74.8公里。 | 1200000  | 开展规划方案设计 | 区交通局 |