涪陵区2024年区级重点建设项目汇总表（建设项目）

单位：万元

| 项目名称 | 计划/实际开工时间 | 计划竣工时间 | 2024年建设 阶段 | 建设内容及规模 | 2024年目标形象进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 两江新区至涪陵区龙头港快速通道 | 2024.12 | 2028.12 | 新开工 | 线路全长约40.08km，设计车速80km/h，主线双向六车道 | 开工建设 | 区住房城乡建委 |
| 涪陵华峰年产138万吨功能性新材料一体化产业链项目 | 2024.10 | 2027.10 | 新开工 | 建设2×9万吨/年乙炔装置、2×2×26万吨/年甲醛装置等 | PTMEG部分主体工程施工，完成PTMEG工程量的15% | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 涪陵赣锋锂电年产24GWh动力电池项目 | 2024.12 | 2026.12 | 新开工 | 建设年产24GWh动力电池和年产10GWh电池PACK装配生产线及相关配套 | 一期开工建设 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 涪陵吉利科技年产18GWh动力电池项目 | 2022.03 | 2025.12 | 续建 | 建设年产18GWh动力电池项目生产线 | 厂房建设主体完工，进入设备安装阶段、设施设备安装 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 涪陵瑞浦兰钧年产30GWh电芯及PACK生产基地 | 2023.11 | 2025.12 | 续建 | 建设年产30GWh电芯及PACK生产基地及相关配套。 | 完成主体施工 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 涪陵年产30万吨差别化氨纶扩建项目 | 2021.12 | 2026.12 | 续建 | 新建年产5万吨高品质高性能氨纶、年产25万吨高端经纬编专用氨纶生产线 | 部分设备购置与安装 | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 涪陵乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地一期 | 2020.12 | 2025.12 | 续建 | 建设年产20万吨榨菜生产线。 | 完成基础施工，主体施工60%，总体完成工程量的40% | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 上海玻芯成玻璃基芯片产业化项目 | 2024.05 | 2028.12 | 新开工 | 项目一期建设玻璃基半导体特殊工艺生产线，年产各类玻璃基产品（IPD 芯片，光电集成，传感器芯片）约 20 亿颗。项目二期建设先进玻璃封装基板生产线。 | 先导生产线建成投用，一期开工建设。 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 涪陵焦炭一体化项目 | 2023.03 | 2024.12 | 完工 | 建设年产150吨焦炭项目 | 建成投产 | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 涪陵水环境综合治理项目 | 2022.12 | 2028.12 | 续建 | 建设老城区水环境综合治理工程、新城区“厂网河湖岸”一体综合治理工程等。 | 主体工程施工、开工建设老城区水环境综合治理工程 | 区发展改革委 |
| 龙头港铁路专用线 | 2020.10 | 2024.06 | 完工 | 新建龙头港铁路专用线2.97公里，设置车站2座，其中既有站1座（涪陵西站），新建站1座（龙头港车站） | 建成投产 | 区交通局 |
| 涪陵6英寸IGBT功率半导体生产线项目 | 2023.05 | 2027.12 | 续建 | 建设70微米超薄背面制造和Trench技术正面制造6英寸车规级晶圆生产线，年产约120万片6寸晶圆。 | 部分投产，设施设备安装 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 重庆市蓬威石化有限责任公司聚酯分公司150万吨/年聚酯瓶片项目 | 2024.12 | 2027.12 | 新开工 | 1、一期工程：建处理车间一二期公用，CP1聚装置 75万/年聚合装置 基础片料仓（一），SSP装置1/2线（40万吨/年固相增粘2套； 2、二期工程：P2聚装置（75万吨/年聚合装置），基础切片料仓（一），SSP装置3/4线（40万吨/年固相增粘套； 3、辅助程：建设辅助办公楼一栋； 4、辅助工程（二），改建原PTA仓库为聚切片仓库，安装打包线2条。 | 开工建设 | 白涛工业园区（临港组团） |
| 2024年页岩气产能建设项目 | 2024.01 | 2024.12 | 新开工 | 推动页岩气产建。 | 主体工程施工 | 区发展改革委 |
| 涪陵年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目 | 2024.12 | 2026.12 | 新开工 | 建设年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔生产线。 | 开工建设 | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 万凯年产160万吨食品级PET高分子捷能新材料项目（一期） | 2024.10 | 2026.10 | 新开工 | 建成年产80万吨食品级PET生产线 | 基础施工，完成工程量的50% | 白涛工业园区（临港组团） |
| 涪陵白涛燃机热电联产项目 | 2023.11 | 2025.12 | 续建 | 装机规模49万千瓦 | 主体工程施工、部分设备进行安装 | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 涪陵美心红酒小镇“高速+泡桐村”国际生态农旅示范区 | 2021.10 | 2025.12 | 续建 | 新建红酒小镇至梨香社区至泡桐村索道线、红酒小镇西普陀综合楼等 | 建成军事教育基地，泡桐村悬崖民宿，红酒广场商业街，完成泡桐村73亩土地征收等 | 区文化旅游委 |
| 大龙新建年产50万吨铁合金项目 | 2024.07 | 2025.12 | 新开工 | 建设年产50万吨铁合金生产线 | 设施设备安装 | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 涪陵芳香腈新材料项目 | 2023.09 | 2025.06 | 续建 | 建设芳香腈系列产品生产线，年产1万吨邻氯苯腈、2万吨四氯对苯二腈、0.5万吨戊唑醇制剂等 | 主体工程施工，完成工程量的10% | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 中储粮涪陵粮食仓储项目 | 2022.12 | 2026.12 | 续建 | 建设60万吨国家粮食储备仓库。 | 一期主体工程完工 | 白涛工业园区（临港组团） |
| 中粮粮谷重庆新建60万吨每年小麦加工项目 | 2022.12 | 2025.04 | 续建 | 建设2条750吨/日小麦加工生产线、1条500吨/日小麦加工生产线。 | 主体结构完工 | 白涛工业园区（临港组团） |
| 重庆晶瑞电子陶瓷材料生产项目 | 2024.09 | 2027.09 | 新开工 | 年产2万吨纳米钛酸钡微电子材料，副产15万吨重晶石粉、6万吨氯化钙。 | 主体施工 | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 太极医药城二期建设项目 | 2024.09 | 2026.12 | 新开工 | 建筑面积4.7万平方米，建设105个车间以及配套辅助设施，年处理原药材约2万吨。 | 开工建设 | 白涛工业园区（临港组团） |
| 卡涞高性能复合材料轻量化零部件研发及制造项目（二期） | 2024.06 | 2025.06 | 新开工 | 建设年产240万件高性能纤维复合材料生产线 | 完成基础施工 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 九睦新材料年80万吨石油沥青道路防水建材加工中心 | 2023.12 | 2025.12 | 续建 | 建设年产80万吨石油沥青道路防水建材加工中心。 | 主体工程施工，完成工程量的50% | 白涛工业园区（临港组团） |
| 重庆港涪陵港区清溪作业区 | 2023.12 | 2026.01 | 续建 | 建设5000吨级通用泊位1个。 | 完成基础施工，主体工程完成60% | 区交通局 |
| 涪陵攀华西南预制菜产业园项目 | 2023.07 | 2025.05 | 续建 | 年产各类酸菜和预制菜等55000吨。 | 主体完工，设备安装调试 设施设备安装 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 涪陵年产60亿只新型药用密封弹性体项目 | 2023.08 | 2026.08 | 续建 | 形成年产60亿只新型药用密封弹性体生产能力。 | 完成基础施工 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 首键年产90亿只药用玻璃瓶生产基地项目 | 2023.08 | 2026.08 | 续建 | 7台玻璃窑炉年产8.5万吨玻璃管，配套700台制瓶机可将8.5万吨玻璃管生产成90亿只玻璃瓶。 | 主体结构施工 | 白涛工业园区（临港组团） |
| 涪陵年产5万吨碳酸二甲酯项目 | 2023.05 | 2025.06 | 续建 | 建设年产5万吨碳酸二甲酯生产线及配套设施。 | 主体工程施工，完成工程量的10% | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 白涛化工园区铁路专用线 | 2023.11 | 2026.02 | 续建 | 全长3.8公里。 | 基本完成基础施工；主体工程施工完成工程量的70%。 | 区交通局 |
| 涪陵太和风电项目 | 2024.12 | 2026.12 | 新开工 | 根据风资源和现场实际条件，拟安装14台WTG200-5.0MW风电机组，总装机容量70MW，配套建设110kV升压站1座，建设内容包括设备购置与安装、相应配套设施及土建工程等。 | 开工建设 | 区发展改革委 |
| 涪陵年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能制造基地 | 2023.06 | 2026.12 | 续建 | 建设年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管的生产线。 | 1号厂房投产，2号厂房主体施工；总体完成工程量的60% | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 涪陵年产6万吨聚己二酸对苯二甲酸丁二酯（PBAT）/聚丁二酸丁二酯（PBS）项目 | 2023.09 | 2025.03 | 续建 | 建设一套年产6万吨聚乙二酸对苯二甲酸丁二酯（PBAT）或聚丁二酸丁二酯（PBS）全生物可降解材料装置及配套设施。 | 主体工程施工。完成工程量的30%。 | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 新铝时代年产新能源汽车电池箱20万套 | 2023.10 | 2024.12 | 完工 | 年产新能源汽车电池箱20万套、新能源汽车压铸造零部件100万套的生产能力。 | 建成投产 | 白涛工业园区（临港组团） |
| 钱江摩托研发及制造西南基地 | 2024.06 | 2025.05 | 新开工 | 年产15万台整车发动机和10万辆摩托车产能。 | 开工建设 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 重庆联洋年产18000吨高性能复合材料项目（一期） | 2024.08 | 2025.08 | 新开工 | 一期建设年产1万吨高性能复合材料项目。 | 设备安装 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 华峰中试基地项目 | 2023.11 | 2026.12 | 续建 | 建设2000吨/年环己烯氧化制环己烷，3000吨/年合成聚碳酸环己烯酯，1000吨/年非光气法HDI等。 | 主体工程施工 | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 华峰低碳研究院 | 2023.12 | 2025.12 | 续建 | 建设己二酸、尼龙、聚酯多元醇、PTMEG等产品的催化剂、工艺等技术研发平台 | 一期完工 | 慧谷湖科创小镇开发建设指挥部 |
| 重庆市立华牧业有限公司年产20万吨饲料厂项目 | 2024.10 | 2025.12 | 新开工 | 建设主车间、原料车间、成品车间、散料仓、筒仓、豆粕仓、综合楼，年产量20万吨。 | 开工建设 | 白涛工业园区（临港组团） |
| 年产精煤120万吨选煤厂项目 | 2023.12 | 2024.11 | 完工 | 年产120万吨洗煤。 | 建成投产 | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 太极科创中心 | 2022.09 | 2024.09 | 完工 | 建设太极科创中心。建设总面积为22979.66㎡，包括药物研究院、质检中心、医药博物馆、办公室、会议室等，购置科研及质检设备1000余台（套）。 | 建成投产 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 卡涞科技先进复合材料科创中心 | 2024.07 | 2025.07 | 新开工 | 总建筑面积0.5万平方米，开展轻量化零部件、玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料等研发与应用。 | 基本完工 | 慧谷湖科创小镇开发建设指挥部 |
| 涪陵慧谷湖科创小镇建设项目 | 2022.04 | 2032.12 | 续建 | 建设慧谷湖科创小镇。 | 主体工程施工，累计完成总工程量的8%。 | 慧谷湖科创小镇开发建设指挥部 |
| 涪陵区中心医院新城区医院 | 2017.12 | 2031.06 | 续建 | 总建筑面积30万平方米，床位1500张。 | 完成健康管理中心主体工程，建筑面积0.5万平方米。主体工程施工。完成工程量的20%。 | 区卫生健康委 |
| 重庆港龙头作业区二期工程 | 2021.04 | 2027.07 | 续建 | 2个5000吨级散货泊位（12#、13#泊位）以及相应的陆域堆场、连接道路、生活辅助区以及相应的配套设施。设计年货物吞吐量为800万吨，其中集装箱30万TEU，散货500万吨。 | 计划完成12#、13#散货泊位设备安装、调试工作，投用。 | 区交通局 |
| 涪陵中国水文博物馆 | 2024.12 | 2027.12 | 新开工 | 建设中国水文博物馆（室内展陈）、白鹤梁题刻复原（室外展陈）及附属工程。 | 开展招投标和施工前准备工作，力争开工建设 | 区水利局 |
| 涪陵新能源汽车产业园A区配套基础设施工程 | 2022.12 | 2025.12 | 续建 | 道路全长7.4公里。 | 完成工程量的20%。 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 涪陵新能源汽车产业园B区配套基础设施工程 | 2022.12 | 2025.12 | 续建 | 道路全长4.4公里。 | 完成工程量25% | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 倪峰片区城中村改造项目 | 2024.12 | 2028.12 | 新开工 | 建设北环东路、太白大道北延伸段二期、锦绣实训基地、倪峰安置小区等配套项目。 | 开工建设 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 涪陵港区龙头作业区4号疏港公路 | 2022.12 | 2026.12 | 续建 | 全长12.5公里，一级公路，设计时60km/h，包括管网、路灯、边坡防护、绿化等。 | 路基土石方施工完成10% | 白涛工业园区（临港组团） |
| 老城片区城中村改造项目 | 2024.05 | 2028.12 | 新开工 | 改造占地面积约56.3734公顷，改造1760户。 | 征地拆迁 | 区住房城乡建委 |
| 白涛新材料科技城谷花片区改造工程 | 2023.12 | 2025.12 | 续建 | 约2000亩场平及附属工程。 | 完成场平工程量70%，挡墙100% | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 涪陵大耍坝污水处理厂扩建及改造工程 | 2023.09 | 2025.12 | 续建 | 处理工业污水，处理能力10万吨/日。 | 主体工程施工，完成工程量的20%。 | 高新区管委会（综保区管委会） |
| 山窝场镇及周边区域改造工程（一期） | 2023.09 | 2024.12 | 完工 | 征地拆迁2360亩，中试基地配套设施建设126.7亩，包括场地土石方及边坡治理。 | 建成投用 | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 苏家湾片区配套基础设施工程一期 | 2023.12 | 2025.12 | 续建 | 总建筑面积76.7万平方米。 | 基础施工，完成工程量的30% | 白涛工业园区（临港组团） |
| 年产40万吨钛白粉项目场平工程 | 2023.04 | 2024.12 | 完工 | 项目总用地面积904.74亩，其中临时用地约150亩，包括场平共及河道整治工程。 | 建成投用 | 白涛工业园区（白涛组团） |
| 光明片区配套基础设施工程（一期） | 2023.11 | 2025.10 | 续建 | 开展场平、边坡防护、道路工程及专业设施搬迁等。 | 基础施工，完成工程量的30% | 白涛工业园区（临港组团） |
| 涪陵李渡新区水厂一期工程 | 2024.12 | 2026.12 | 新开工 | 一期新建供水规模10万吨/日（总规模20万吨/日）。 | 开工建设 | 区城市管理局 |
| 耕地保护和土地开发项目 | 2023.01 | 2027.12 | 续建 | 本项目包含耕地保护工程和土地开发工程，其中共实施耕地保护工程171450亩，含耕地恢复补足82891亩，永久基本农田非耕地整改7853亩，遏制现状耕地未来成园成林地53081亩，退耕还林及耕地保护历史问题整改27625亩；实施土地开发工程17563亩。 | 完成20% | 区规划自然资源局 |
| 涪陵长涪汇（滨江路更新改造一期）建设项目 | 2022.08 | 2024.06 | 完工 | 将图书馆至两江广场外侧门面进行更新改 造，总建筑面积21516.07平方米。 | 完成扫尾工作 | 区住房城乡建委 |
| 涪陵展销中心 | 2022.11 | 2024.12 | 完工 | 项目总用地面积约25亩，总建筑面积1.5万平方米。 | 建成投用 | 区规划自然资源局 |

| 涪陵区御泉河景区平急两用基础设施建设工程 | 2024.03 | 2024.12 | 新开工 | 项目占地面积约10346.86平方米（15.52亩），总建筑面积30378平方米。 | 完成主体工程。 | 区卫生健康委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市多吉再生资源有限公司年产250万吨水泥粉磨站项目 | 2022.12 | 2024.06 | 完工 | 建设年产250万吨水泥粉磨系统，配套水泥管磨、储存库等设备设施。 | 建成投产 | 白涛工业园区 （临港组团） |
| 太极生物药车间建设项目 | 2024.03 | 2024.12 | 新开工 | 分为原液车间和无菌制剂车间，具有年产SPTJS22001制剂1000万支的生产能力。 | 开工建设 | 白涛工业园区 （临港组团） |
| 童乐家家项目 | 2023.08 | 2024.09 | 完工 | “童乐家家”项目位于北山坪，占地约195亩。 | 建成投用 | 区文化旅游委 |
| 摩孚科技AMC过滤材料研发生产基地项目 | 2024.05 | 2024.09 | 新开工 | 生产AMC复合滤布、过滤产品设备等，项目年产值1亿元。 | 建成投产 | 高新区管委会 （综保区管委会） |
| 万凯新材料股份有限公司年产1万吨高性能PET中间有机物循环精制项目 | 2024.11 | 2025.11 | 新开工 | 建设年产1万吨高性能PET中间有机物循环精制。 | 开工建设 | 白涛工业园区 （临港组团） |
| 渝万高铁 | 2022.01 | 2027.04 | 续建 | 全长252公里，时速350公里/小时，涪陵境内约80公里。 | 主体施工 | 区交通局 |
| 涪陵区黑塘水库 | 2021.05 | 2024.04 | 完工 | 新建中型水库。 | 建成投用 | 区水利局 |
| 涪陵高新区高峰片区场平及配套工程 | 2023.03 | 2025.12 | 续建 | 本项目场平建设面积约750亩，配套的基础设施工程含改造义和西路（青山北侧段）1240米，改造仁祥路300米，改造聚龙大道赣峰段450米。 | 道路部分完成工程量30% | 高新区管委会 （综保区管委会） |
| 涪陵区G351石板沟长江大桥至黄旗段改建工程（一标段） | 2022.09 | 2024.12 | 完工 | 拟建为一级公路，设计速度60千米/小时，路基宽度为20.5米，为双向四车道，路线全长2.62公里。 | 建成投用 | 区交通局 |
| 2023年国债水利类项目 | 2024.01 | 2026.02 | 新开工 | 包含水利沟水库工程、龙潭中型灌区建设项目等6个子项目。 | 开工建设 | 区水利局 |
| 年产5万吨锰系特种合金标准化厂房 | 2023.08 | 2024.10 | 完工 | 工程占地335亩，其中净地275亩。设计标高336，与二郎地块高差6米；挖方约87.4万方，填方约93.5万方。 | 建成投用 | 白涛工业园区 （白涛组团） |
| 涪陵临港经济区龙电路改扩建工程 | 2024.11 | 2026.05 | 新开工 | 道路全长约1.7公里，宽度为14米，时速30千米/小时，全线按三级公路标准执行。 | 主体施工 | 白涛工业园区 （临港组团） |
| 宏声度假村至工贸职业技术学院道路改造工程 | 2017.11 | 2024.10 | 完工 | 道路、管网、路灯、绿化，道路全长约6200米、路幅宽度16米（2米人行道十12米车行道十2米人行道）。 | I标段建成投用 | 区住房城乡建委 |
| 锦绣实训基地 | 2024.12 | 2026.12 | 新开工 | 用地面积约55亩，建筑面积约30000平方米，24个教学班。 | 开工建设 | 高新区管委会 （综保区管委会） |
| JC项目场外排水工程 | 2023.07 | 2024.06 | 完工 | 接入雨水出水口11个，共7条排水沟，总长约8813米。 | 主体完工 | 区交通局 |
| 38223工程至李渡生活区公路改造工程 | 2024.12 | 2025.12 | 新开工 | 总长8.952千米，农村公路升级三级公路，沥青混凝土路面，双向两车道，路基宽7.5米。 | 开工建设 | 区交通局 |
| 涪陵高新区高性能复合材料厂房（一期）工程 | 2024.08 | 2025.08 | 新开工 | 涪陵高新区高性能复合材料厂房（一期）工程厂房面积34500平方米。 | 建成投用 | 高新区管委会 （综保区管委会） |
| 重庆港龙头作业区铁水联运设施项目 | 2024.06 | 2024.11 | 新开工 | 主要包括皮带机及其廊道、转运站及其配套的供电照明、通信控制、给排水、环保等。皮带机总长1860米，带宽1.4米，带速2.5米/秒。 | 建成投用 | 区交通局 |
| 涪陵区四合沟水库工程 | 2023.11 | 2025.12 | 续建 | 小（一）型水库，总库容128.6万立方米。 | 主体工程施工，完成工程量的40% | 区水利局 |
| 涪陵区观音阁水库工程 | 2022.11 | 2024.10 | 完工 | 小（一）型水库，总库容117.2万立方米。 | 建成投用 | 区水利局 |
| 涪陵区2024年高标准农田建设项目 | 2024.04 | 2024.12 | 新开工 | 条田整治9351亩；梯田整治17658亩；梯台整治12576亩；旱改水整治389亩； 地力培肥（增施有机肥）39974亩；酸性土壤改良（钙质调理剂）4491亩； 新修200立方米蓄水池54口；新修500立方米蓄水池19口；整治0.4×0.4米灌溉渠5824米；新修φ160PE管道制安24316米；新修φ110PE管道制安30734米；新修φ90PE管道制安42668米；整治0.8×1.0米排水沟28865米；整治1.0×1.0米排水沟18793米；整治1.2×1.5m排水沟16849米； 整治3.5米宽田间道15773米；新修3.5米宽田间道（碎石路面）23514米；新修3.5米宽田间道（砼路面）27394米；新修2.5米宽生产路（砼路面）35398米；新修DN300过生产路涵管525米；新修DN600过田间道涵管206米；新修3.5米宽田间道错车道163座；项目公示碑15块；项目工号牌390块。 | 主体工程完成50% | 区农业农村委 |
| S527线铁路桥至工农桥段升级改造工程（816缓堵二期） | 2024.12 | 2025.12 | 新开工 | 在滨江路连接S527线段处，新建一座T型梁桥；新建后溪河一号桥复线桥；新建一条后溪河一号桥复线桥北桥头至干训中心电瓶车道，全长1.1公里；修建人行游步道。 | 开工建设 | 区交通局 |
| 2023年国债交通类项目 | 2024.03 | 2024.09 | 新开工 | 包含涪陵区2023年公路危桥灾后整治工程、涪陵区2023年省道及重要连接道灾后整治工程、涪陵区2023年县乡道公路灾后整治工程3个子项目。 | 建成投用 | 区交通局 |
| 涪陵高新区涞滩河水环境生态修复工程（涪陵新城区涞滩河库岸整治工程二期） | 2024.03 | 2024.12 | 新开工 | 太极湾和小溪村段： 1、生态修复（包括山体修复工程、水生态修复及海绵工程、林质提升及增量工程等）； 2、生态设施建设（包括绿色交通、给排水工程、电气工程）； 3、服务设施建设（休憩、导览、智慧、公厕等便民设施）； 4、建设太极湾驿站； 5、裸露地整治（远期建设用地）。 | 建成投用 | 高新区管委会 （综保区管委会） |
| 2023年国债住建类项目 | 2024.04 | 2025.06 | 新开工 | 包含涪陵区江南城区内涝治理一期工程、涪陵区青龙山片区雨污混流改造工程2个子项目 | 建成投用 | 区住房城乡建委 |