涪陵区2024年区级重点建设项目汇总表（前期工作）

单位：万元

| 项目名称 | 计划/实际开工时间 | 计划竣工时间 | 2024年建设阶段 | 建设内容及规模 | 2024年工作目标 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涪陵页岩气提氦项目 | 2025 | 2026 | 重大前期 | 新建一套BOG提氦装置（规划年产氦气30万立方米/年），新建一个氦气（惰性气体）充装站等辅助配套设施。 | 开展可行性研究论证 | 区发展改革委 |
| 重庆永全运输有限公司智能物流运输基地 | 2024.12 | 2026.12 | 重大前期 | 项目总投资2亿元人民币，建设仓储，物流配套服务。拟用地约20亩，达产后实现产值5亿元，达产后年税收约100万元。 | 办理前期手续 | 白涛工业园区 （临港组团） |
| 重庆市阳雪食品有限公司年产3万吨鸡肉屠宰及精深加工厂项目 | 2025.12 | 2027.12 | 重大前期 | 建设年产3万吨鸡肉屠宰及精深加工厂1座 | 前期论证 | 白涛工业园区 （临港组团） |
| 东方希望集团有限公司涪陵特固建材2×180立方米/小时商混站项目 | 2024.12 | 2027.12 | 重大前期 | 总投资5000万元，拟用地约3亩，规划建设2×180立方米/小时商混站项目。一次性建设。 | 开工建设 | 白涛工业园区 （临港组团） |
| 涪陵至武隆高铁 | 2025 | 2030 | 重大前期 | 全长93公里，重庆境内长93公里。 | 开展规划方案设计 | 区交通局 |
| 涪陵绕城高速公路李渡至新妙段 | 2025 | 2029 | 重大前期 | 全长22.9公里，重庆境内长22.9公里。 | 完成施工图设计审查，开展规划方案设计 | 区交通局 |
| 江东至白涛高速公路 | 2025 | 2028 | 重大前期 | 全长22公里，重庆境内长22公里。 | 取得市发改委工可批复，开展规划方案设计 | 区交通局 |
| 慧谷湖科创小镇四组团工程 | 2027.12 | 2032.12 | 重大前期 | 占地47.42公顷，建设智能建造院、科普营地、科创楼等。 | 立项批复 | 慧谷湖指挥部 |
| 重庆工贸职业技术学院涪陵高新区分校区建设工程 | 2025 | 2027 | 重大前期 | 高新区分校区建设工程占地共计600亩，一期建筑规模约12.7万平方米。 | 2024年完成前期手续 | 区教委 |
| 涪陵新石大道一期项目 | 2026.12 | 2028.12 | 重大前期 | 全长6.6公里。 | 完成可行性研究论证，开展规划方案设计 | 白涛工业园区 （临港组团） |
| 涪陵区国家粮食物流枢纽仓储设施及配套工程 | 2025 | 2028 | 重大前期 | 1、粮食仓储位于综保区地块十，共40亩，建设粮食筒仓、平仓等粮食配套设施。 2、建设中储粮重庆涪陵粮油储备库对外连接重要物流通道，起点中储粮西侧，向西连接重庆绕城高速公路，全长约3公里 | 初设批复 | 高新区管委会 （综保区管委会） |
| 苏家湾配套基础设施工程（二期） | 2025.06 | 2026.06 | 重大前期 | 总面积约800亩，包括场平、边坡防护、道路工程及专业设施搬迁内容。 | 立项批复 | 白涛工业园区 （临港组团） |
| 光明片区配套基础设施工程（二期） | 2025.10 | 2026.10 | 重大前期 | 总面积约800亩，包括场平、边坡防护、道路工程及专业设施搬迁内容。 | 立项批复 | 白涛工业园区 （临港组团） |
| 铬铁合金项目场平建设 | 2025 | 2025 | 重大前期 | 约1100亩场平场平工程，新建市政道路1公里。 | 立项批复 | 白涛工业园区 （白涛组团） |
| 长江乌江流域区域性应急中心 | 2025 | 2027 | 重大前期 | 建成涵盖辐射垫江、丰都、武隆、南川的区域性应急指挥中心、区域性应急教育培训中心、实战模拟训练中心（含水上救援培训基地）、区域性灾害体验馆、区域性无人机及通信服务中心、区域性应急救援物资储备中心。 | 开展可研论证，完成规划设计 | 区应急局 |
| 涪陵韵达涪陵快递物流基地物流通道 | 2025.06 | 2026.06 | 重大前期 | 全长约2.45公里，路幅宽度20.5米，双向四车道，包括管网、路灯等。 | 完成前期工作，力争开工建设 | 白涛工业园区 （临港组团） |
| 点易园景区北岩书院项目 | 2025.02 | 2027.02 | 重大前期 | 主要建设内容包括钩深堂、伊川祠堂、四贤祠及服务性用房等仿古建筑、生态修复、环境整治、应急避难场所、园路铺装、石勾阑安装、文化墙、照明工程、陈列展览、智慧旅游及附属工程等。建筑面积约7200平方米。 | 开展前期工作 | 区文化旅游委 |
| 涪陵新城区罗家沟河道改造工程 | 2025 | 2027 | 重大前期 | 一是结合站前大道修建胡冲坝拦水工程；二是在站前大道二期北侧地表建设排水景观渠道，景观明渠总长约1100米。 | 招投标 | 高新区管委会 （综保区管委会） |
| 涪陵实验小学玉屏校区 | 2025 | 2027 | 重大前期 | 占地约64亩，建筑规模约2.5万平方米。 | 初设批复 | 高新区管委会 （综保区管委会） |
| 涪陵区历史文化遗址保护及乡村旅游建设工程 | 2025.1 | 2027.05 | 重大前期 | 建设内容为占地面积41600平方米，建设小田溪巴王陵博物馆7650平方米；游客接待服务中心及管理用房1750平方米；停车场6500平方米；对外连接道路500米；配套建设园林景观照明、管网、标识导视系统等。 | 用地批复 | 区文化旅游委 |
| 马鞍街道大石庙片区老旧小区改造工程（暂定名） | 2025.06 | 2027.06 | 重大前期 | 新建地下车库8259.2平方米、地上13234.68平方米（包括：消防控制室、社区用房、公厕、垃圾站、文化活动中心等）、儿童公园、运动公园、人行道安全整治、建筑外立面整治等。 | 可研批复 | 区住房城乡建委 |
| 慧谷湖流域环湖生态修复工程 | 2025.08 | 2027.08 | 重大前期 | 环湖生态修复、步道、征地拆迁等。 | 立项批复 | 慧谷湖指挥部 |
| 武陵山旅游度假区综合应急中心 | 2025.12 | 2026.12 | 重大前期 | 项目用地面积约15000平方米，总建筑面积约4000平方米，其中：住宿1400平方米，配套设施2600平方米。主要临时安置点及相关配套设施，满足平时社会化经营，特殊时期作为应急避难专用场所，具有应急避难、防疫隔离等功能。 | 规划选址 | 区文化旅游委 |
| 点易园景区国学文化传承区 | 2025.10 | 2028.10 | 重大前期 | 伊川学堂：国学研学大堂、餐饮中心、配套商业（包含建筑工程、安装工程、室外工程、设备购置等）；八雅合院：8个（八雅）主题场馆（包含建筑工程、安装工程、室外工程、设备购置等）；修齐舍馆：国学研学配套宿舍（包含建筑工程、安装工程、室外工程、设备购置等）；观光扶梯：电动扶梯设备及附属；建筑面积9000平方米，占地面积约30亩（土地费用约5400万元）。 | 规划选址 | 区文化旅游委 |
| 长江文化研究保护中心 | 2025.1 | 2028.10 | 重大前期 | 研究保护中心建筑及附属工程、设施设备采购及安装工程、装修工程、电气工程、暖通工程、给排水及消防工程；应急避难场所、生态恢复、室外环境工程、照明工程、文化工程、弱电智能化、交安工程以及配套设施等。总建筑面积约18000平方米（其中建筑面积6000平方米、停车库面积12000平方米），占地面积约20亩（土地费用约3600万元）。 | 规划选址 | 区文化旅游委 |
| 点易园景区伊川别院整治改造工程 | 2025.02 | 2026.05 | 重大前期 | 伊川别院老建筑结构安全性鉴定、测量、绘图，建筑结构加固及改造（建筑面积约5000平方米），外立面改造，内部展陈及装修，室内外给排水、燃气、强弱电管线敷设；江天独坐轩老建筑改造；景区生态修复，滑坡治理，水土保持，环境整治，基础设施改造，应急避难场所设置，安全防护及其他设施完善等，占地面积约61亩。 | 开展前期工作 | 区文化旅游委 |