附件3

 **上半年未实现“双过半”目标任务**

| **序号** | **目 标 任 务** | **完 成 情 况** | **牵头责任单位** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产投资增长10%。 | 上半年，完成固定资产投资增长-9.8%。 | 区发展改革委 |
| 2 | 积极推进石沱移民码头项目。 | 经与大业公司商谈，其不同意作为石沱移民码头改造投资主体，暂缓实施。 | 区交通局 |
| 3 | 激活民间投资，创新运用BOT、TOT、PPP等投融资模式，力争基础设施投资、民间投资均增长12%以上。 | 2023年上半年民间投资增长-7.3%，未实现“双过半”。 | 区发展改革委 |
| 4 | 积极融入RCEP行动计划、西部陆海新通道，推动建设西部陆海新通道渝东南综合服务中心，高质量建设国家外贸转型升级基地和重庆自贸区涪陵联动创新区，进出口总额增长5%。 | 组织企业参加马来西亚贸易促进及推介、第30届釜山食品展、第三届日本食品展、2023年FHA新加坡国际食品及酒店展等展销活动。积极复制推广自贸区成功试点经验，推动开放平台提档升级。上半年，全区实现进出口总额97.8亿元，同比下降9%。 | 区商务委 |
| 5 | 完成FDI3000万美元。 | 新增外资企业1户，合同外资额1000万美元，实际利用外资432万美元。**上半年，全区实际使用外资602万美元，同比下降28.6%**。 | 区商务委 |
| 6 | 建成投用G351石板沟长江大桥至爻里小镇段。 | 已完成K0+000~K0+700段沥青路面底面层、中面层铺筑，占总形象进度75%。当前因资金未落实，项目暂时停工。 | 区交通局 |
| 7 | 推进大气污染防治，加快大朗铁合金、华新水泥超低排放改造，深入开展夏秋季臭氧污染防治、秋冬季细颗粒物污染防治，空气质量优良天数达到330天。 | 大朗铁合金超低排放改造项目已进入招标程序，华新水泥超低排放改造项目已完成实施方案编制。上半年，空气质量优良天数达到144天，完成目标任务的43.2%。（**上半年，城市空气质量超标35天，超过全年超标天数上限；Pm2.5浓度较年度目标升高17㎎/m³，升幅列全市前四。**除区域连片污染外，主要是道路扬尘、露天焚烧、烟熏腊肉、烟花爆竹燃放、传统祭祀等导致） | 区生态环境局 |
| 8 | 严守耕地保护红线。 | 完善2023年耕地“进出平衡”方案并指导乡镇街道实施，做好年度耕地卫片监督核实整改工作。牵头拟制《涪陵区2023年耕地保护目标任务实施方案指导意见》（试行）。牵头清理核实全区永久基本农田非耕地情况，**经排查核实非耕地1.29万亩**，已制定分类处置措施，调整补划0.51万亩，原址整改0.78万亩，拟于今年底完成。 | 区规划自然资源局 |
| 9 | 做大做强综保区，提速建设加贸科创产业园一期，投用冷链仓储物流中心，积极发展加工贸易、跨境电商、保税贸易等业态。 | **加贸科创产业园一期**：一期约建成5万m²厂房，目前己完成总工程量59%。**冷链仓储物流中心**：项目主体工程已完工，正与亚太冷国际供应链有限公司洽谈综保区区内冷链仓库具体合作模式。拟通过川渝合作引入“前店后仓+快速配送”保税新零售模式。**上半年，涪陵综保区实现外贸进出口值60.97亿元，同比下降3.99%，完成全年任务44.9%，进度不及预期。** | 涪陵高新区涪陵综保区 |